## Slide 1
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О результатах деятельности ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в 2019 году
Врио директора ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»
М.Ф. Ковалев

## Slide 2
2
Мелиоративное состояние земель Брянской области
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Площадь сельхозугодий | млн..га | 1,718
Площадь пашни | млн..га | 1,084
Площадь используемой пашни | % | 88,2
Площадь мелиорированных земель | тыс.га | 116,74
в том числе: |  | 
орошаемых | тыс.га | 8,54
осушаемых | тыс.га | 108,2
Износ мелиоративных систем | % | >73
Площадь переувлажненных и заболоченных земель | тыс.га | 502,4
Площадь закустаренных и заросших мелколесьем земель | тыс.га | 190

## Slide 3
3
Структура ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»
Наименование балансового держателя объектов | Количество мелиоративных осушительных систем (шт.) | количество гидротехнических сооружений (шт.) | Физический износ ГТС (%) | Наличие осушаемых земель, относящихся к межхозяйственным системам на 01.01.2019г. (га) | Действующие осушительные системы (га) | Фактически осушаются (га) | Сведения о проводимых ранее реконструкциях (га) | Мероприятия по увеличению осушаемых площадей (га)
ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» | 70 | 57 | >73% | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 1100 | 1 500
Филиал ФГБУ | Наличие осушаемых земель, относящихся к межхозяйственным системам на 01.01.2019г. (га) | Действующие осушительные системы (га) | Фактически осушаются (га)
Стародубский | 38 000 | 38 000 | 38 000
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «Брянскмелиоводхоз»
Общая стоимость мелиоративных фондов , находящихся на балансе учреждения -359,2 млн.руб.
Годовой объем воды, сбрасываемый в водоприемники -29,2 млн.м3
Внутрихозяйственные мелиоративные системы – 116,74 тыс.га., в т.ч.
- осушительные – 108,2 тыс.га.
оросительные - 8,54 тыс.га.

## Slide 4
4
Распределение мелиоративных систем федеральной собственности по территории Брянской области
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»

## Slide 5
Цель деятельности ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»
Целью деятельности Учреждения является создание необходимых условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, водохозяйственных и организационных мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем, переданных учреждению в оперативное управление, реализации федеральных целевых программ на территории Брянской области, реализация региональных мелиоративных программ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
5

## Slide 6
организация технической эксплуатации государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, переданных учреждению в оперативное управление;
организация учета и проведения мониторинга мелиорированных земель, паспортизации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
выработка рекомендаций по проведению мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и представление их в Минсельхоз России для составления проектов целевых программ в области мелиорации и повышения плодородия почв;
выполнение функций государственного заказчика (застройщика) по объектам строительства в области мелиорации земель;
организация приемки законченных строительством объектов, возводимых в рамках реализации целевых программ при выполнении функций государственного заказчика;
участие в проведении работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях;
участие в разработке и реализации региональных мелиоративных программ
разработка проектов на проведение культуртехнических работ для сельхозтоваропроизводителей;
консультирование представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам, связанным с мелиорацией земель.
6
Основные виды деятельности ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»

## Slide 7
7
Выполнение государственного задание на 2019 год ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Наименование | Ед. изм. | План | Факт
Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление. | тыс.га. | 38,0 | 38.0
Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2
Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель | тыс.га. | 116,74 | 116,74
Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к госсобственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений | тыс.га. | 38,0 | 38,0

## Slide 8
8
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Государственное задание на 2019 год ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» – очистка межхозяйственных каналов от древесно-кустарниковой растительности

## Slide 9
9
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
ПЛАН |  |  |  |  | 
Инженерно-технических и организационных мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений федеральной собственности, |  |  |  |  | 
находящихся на балансе ФГБУ "Управления "Брянскмелиоводхоз" к пропуску паводковых вод в 2019 году |  |  |  |  | 
Наименование гидротехнических сооружений и их местоположение (в соответствии с регистрацией в тер. Управлении Рос имущества, Республики, области) | Наименование работ и затрат | Объем работ | Стоимость работ, млн. руб. | Наименование объектов экономики, населенных пунктов, численность населения, попадающие в зону возможных затоплений | Возможный материальный ущерб, млн. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Противопаводковые мероприятия | 1. Очистка от кустарника и мелколесья. | 7,11 га | 2,8687176 | Сельскохозяйственные угодья 597 га (магистральные каналы РГД, 1-РГД, 6-РГД, 1.3-РГД) в т. ч.: | 29
1. Открытая осушительная сеть - магистральные каналы РГД, 1-РГД, 6-РГД, 1,3-РГД Брянская область, Клинцовский район, пойма реки Овсенок | 2.Очистка дна и откосов каналов от заиления протяженностью | 14680 м3 4375 м3 |  |  | 
 | 9,12 км |  |  | сенокосные угодья - 231 га; | 
 |  |  |  | пахотные угодья - 366 га | 
 |  |  |  | н.п. Овсенок | 
Противопаводковые мероприятия | 1. Очистка от кустарника и мелколесья. | 5,76 га | 2,8427766 | Сельскохозяйственные угодья 746 га (Магистральный канал) в т.ч.: | 37
2. Открытая осушительная сеть - магистральный канал Брянская область, Погарский район, Трубчевский район, пойма реки Кодобны Урочище Кодобны | 2.Очистка дна и откосов канала от заиления протяженностью | 13860 м3 |  |  | 
 | 9,9 км |  |  | сенокосные угодья - 449 га; | 
 |  |  |  | пахотные угодья - 297 га | 
 |  |  |  | н.п. Исакиевка, Торкин, Василевка | 
Противопаводковые мероприятия | 1. Очистка от кустарника и мелколесья. | 2,1 га | 0,8676627 | Сельскохозяйственные угодья 330 га (магистральный канал МК-98) | 27
3. Открытая осушительная сеть - магистральный канал Брянская область, Брасовский район, пойма реки Нерусса | 2.Очистка дна и откосов канала от заиления протяженностью | 8400 м3 |  |  | 
 | 2,8 км |  |  | сенокосные угодья - 330 га; | 
 |  |  |  | н.п. Крупец | 
Противопаводковые мероприятия | 1. Очистка от кустарника и мелколесья. | 2,2 га | 0,7438431 | Сельскохозяйственные угодья (магистральные каналы К-1 - 200 м, К-2 - 500 м) | 24
3. Открытая осушительная сеть - магистральный канал Брянская область, Комаричский район, пойма реки Усожа | 2.Очистка дна и откосов канала от заиления протяженностью | 6250 м3 |  |  | 
 | 2,5 км |  |  | сенокосные угодья - 275 га; | 
 |  |  |  | н.п. Голышина | 
ИТОГО: | 24,32 км | 17,17га/ 47565 м3 | 7,323 | 1948 га | 117

## Slide 10
10
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральные каналы. Брянская область, р-н Клинцовский, пойма реки Овсенок»
Протяженность каналов | км. | 9,12
Валка деревьев до 24 см. до 32 см. | шт. | 8760 5110
Расчистка от кустарника средней поросли | га | 7,11
Планировка дна и откосов | м3 | 110527
Выемка грунта при очистке каналов | м3 | 14680
Разравнивание кавальеров грунта с перемещением до 10 м. | м3 | 11744

## Slide 11
11
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральные каналы. Брянская область, р-н Клинцовский, пойма реки Овсенок» начальное состояние объекта

## Slide 12
12
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральные каналы. Брянская область, р-н Клинцовский, пойма реки Овсенок» конечное состояние объекта

## Slide 13
13
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Погарский, р-н Трубчевский, пойма ручья Кодобны, урочище Кодобны»
Протяженность каналов | км. | 9,9
Валка деревьев до 24 см. до 32 см. | шт. | 4956 2006
Расчистка от кустарника средней поросли | га | 5,76
Планировка дна и откосов | га | 11,88
Очистка канала от наносов из под воды | м3 | 13860
Разравнивание кавальеров грунта | м3 | 11088

## Slide 14
14
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Погарский, р-н Трубчевский, пойма ручья Кодобны, урочище Кодобны» начальное состояние объекта

## Slide 15
15
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Погарский, р-н Трубчевский, пойма ручья Кодобны, урочище Кодобны» конечное состояние объекта

## Slide 16
16
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Комаричский, пойма реки Усожа»
Протяженность каналов | км. | 2,5
Валка деревьев до 24 см. | шт. | 55
Расчистка от кустарника средней поросли | га | 2,2
Планировка откосов канала | м2 | 10000
Очистка канала от наносов | м3 | 6250

## Slide 17
17
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Комаричский, пойма реки Усожа»
начальное состояние объекта

## Slide 18
18
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Комаричский, пойма реки Усожа»
конечное состояние объекта

## Slide 19
19
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Брасовский, пойма реки Нерусса»
Протяженность канала | км. | 3,0
Валка деревьев до 24 см. | шт. | 300
Расчистка от кустарника средней поросли | га | 2,1
Планировка откосов канала | м2 | 11673
Очистка канала от наносов | м3 | 8400

## Slide 20
20
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Брасовский, пойма реки Нерусса»
начальное состояние объекта

## Slide 21
21
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Противопаводковые мероприятия по объекту «Открытая осушительная сеть – магистральный канал. Брянская область, р-н Брасовский, пойма реки Нерусса»
конечное состояние объекта

## Slide 22
22
Финансовые показатели деятельности ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Показатели | Фактические показатели на 2018 года | Фактические показатели на 2019 год | +/- 2019г. относительно 2018г.
1. Субсидия на выполнение государственного задания | 7674,1 тыс. руб. | 7504,6 тыс. руб. | -169,5 тыс. руб.
2. Средства от приносящей доход деятельности | 2573,72 тыс. руб. | 7488,887 тыс. руб. | 4915,167тыс. руб.
3. Штатная численность | 34 ед. | 34 ед. | 0
4. Среднесписочная численность | 20 ед. | 20 ед. | 0
5. Фонд оплаты труда | 5149,77 тыс. руб. | 5907,66 тыс. руб. | 757,89 тыс. руб.
6. Средняя заработная плата, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности | 22,263 тыс. руб. 2,704 тыс. руб. | 23,980 тыс. руб. 2,621 тыс. руб. | 1,717 тыс. руб. -0,083 тыс. руб.
7. Нормативные затраты на эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных ГТС и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление | 5740,10 тыс. руб. | 4992,36 тыс. руб. | -747,74 тыс. руб.

## Slide 23
23
Техническое оснащение ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в 2018 – 2019 гг..
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, тыс.руб.
2018 |  |  |  | 
1 | Трактор Б-10 с бульдозерным оборудованием | шт. | 1 | 6616,75
2 | Ковш планировачный | шт. | 1 | 33,25
ИТОГО: |  |  | 2 | 6650,0
2019 |  |  |  | 
1 | Гусеничный экскаватор ТХ-200 | шт. | 1 | 8265
2 | Колесный трактор "Беларус" 82.1 | шт. | 1 | 1563,37336
3 | Дискатор планчатый | шт. | 1 | 171,62664
ИТОГО: |  |  | 3 | 10000,0
ИТОГО за 2018-2019 гг..: |  |  | 5 | 16650,0

## Slide 24
24
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | Прогноз на 2020 год
1 | Разработка проектной документации на культуртехнические работы. Всего. В том числе: | тыс. руб. | 1501,685 | 5558,146 | 3000,000
 | Брянская область ( К(Ф)Х, СПК, ООО) | тыс. руб. | 1304,412 | 2463,664 | 
 | ООО «Брянская мясная компания» (Мираторг). Всего. В том числе по регионам: | Тыс. руб. | 197,273 | 3060,347 | 
 | Брянская область | тыс. руб. | 197,273 | 1462,962 | 
 | Смоленская область | тыс. руб. | -- | 446,551 | 
 | Калужская область | тыс. руб. | -- | 1052,274 | 
 | Орловская область | тыс. руб. | -- | 98,560 | 
2 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 36,459 | 340,525 | 340,525
3 | Механизация сельскохозяйственных работ | тыс. руб. | 44,626 | -- | 100,00
4 | Земляные работы выполняемые спецтехникой (экскаваторы, бульдозеры) | тыс. руб. | 291,901 | 1502,197 | 500,000
5 | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | тыс. руб. | -- | 34,137 | --
ИТОГО |  | тыс. руб. | 1874,671 | 7400,870 | 3940,525
Получение доходов ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» от предпринимательской деятельности за 2018 - 2019г.г. и прогноз на 2020год

## Slide 25
25
Основные индикаторы на 2019 год по программе «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Брянской области 2014 – 2020 года»
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Мероприятие | Ед. изм. | Ввод мощностей за 2018 год |  | Ввод мощностей за 2019 год |  | Ввод мощностей на 2020 год
 |  | План | Факт | План | Факт | План
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель - оросительные системы | тыс. га. | 1,15 | 3,54 | 0,8 | 1,05 | 0,8
Культур технические мероприятия на мелиорированных землях | тыс. га. | 7,65 | 9,088 | 12 | 15,8 | 9,0

## Slide 26
26
Объемы средств, привлеченные для реализации программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Брянской области 2014 – 2020 года» в 2019 году.
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Источники финансирования | План по соглашению 2019г., млн. руб. | Факт на 01.01.2020г., млн. руб. | %
Федеральный бюджет | 135,589 | 135,589 | 100
Областной бюджет Брянской области | 11,790 | 11,790 | 100
Внебюджетные источники | 309,012 | 309,012 | 100
Источники финансирования
Chart: 
| Федеральный бюджет | Бюджет Брянской области | Внебюджетные источники
Продажи | 135.589 | 11.79 | 309.012

## Slide 27
27
Результаты реализации региональной подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области на 2014-2020 годы»
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого 2014-2019
1 | Введено оросительных мелиоративных систем | га | 462 | 990 | 994 | 1286 | 1332,5 | 1055,3 | 6119,8
2 | Субсидии на строительство введенных мелиоративных оросительных систем | млн. руб. | 41,105 | 121,717 | 98,596 | 176,501 | 141,602 | 159,062 | 738,583
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 
 | федеральный бюджет | млн. руб. | 12,54 | 60,003 | 20,18 | 51 | 52,706 | 56,947 | 253,376
 | областной бюджет | млн. руб. | 8,012 | 16,176 | 9,121 | 6,301 | 4,583 | 4,951 | 49,144
 | внебюджетные источники | млн. руб. | 20,553 | 45,538 | 69,295 | 128 | 84,313 | 97,164 | 444,863
3 | Выполнены культуртехнические работы | га | 17 171 | 31 492 | 17 349 | 7588 | 7756 | 15805 | 97161
4 | Субсидии по введенным культуртехническим работам | млн. руб. | 102,456 | 136,621 | 140,577 | 128,608 | 113,497 | 297,326 | 919,085
 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 
 | федеральный бюджет | млн. руб. | 18,711 | 18,735 | 21,365 | 53,775 | 52,706 | 78,641 | 243,933
 | областной бюджет | млн. руб. | 25,258 | 5,906 | 4,447 | 10,529 | 4,583 | 6,838 | 57,561
 | внебюджетные источники | млн. руб. | 58,487 | 111,98 | 114,765 | 64,304 | 56,208 | 211,847 | 617,591

## Slide 28
28
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Культуртехнические работы
ООО «Фермерское хозяйство Пуцко»

## Slide 29
29
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области (2014-2020г.г.) - орошение
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Кол-во
1 | Площадь орошения | га | 117
2 | Дождевальная машина T-L R=610 м | шт. | 1
3 | Передвижная дизельная насосная станция | шт. | 1
4 | Пруд (существующий) площадь | га | 30
5 | Оросительные трубопроводы Т-1 (Д=22,5 мм) | м | 1350
6 | Опоры для дождевальных машин (монолит ж-б) | шт. | 1
7 | Водозабор с площадкой для насосной станции аванкамерного типа | шт. | 1
8 | Стоимость строительства | тыс.руб. | 19014,14
Основные показатели оросительной системы с водозабором из пруда

## Slide 30
30
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Брянской области (2014-2020г.г.) - орошение
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Кол-во
1 | Оросительная система | га | 492
Насосная станция |  |  | 
2 | Тип - наземная | шт | 1
3 | Насосный агрегат ДНУ-630/125 | шт | 1
4 | Подача | л/с | 180
5 | Напор | м | 125
6 | Мощность двигателя | кВт | 75
Закрытая оросительная сеть |  |  | 
7 | Труба ПЭ100 SDR11 355х33,2 | п.м. | 1250
8 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,2 | п.м. | 3480
9 | Труба ПЭ100 SDR13,6 225х11,1 | п.м. | 2880
Дождевальная техника |  |  | 
10 | Дождевальная установка Vallty круговая | шт | 2
11 | Радиус (длина) | м | 400
12 | Расход воды | л/с | 46,6
13 | Расчетное давление | бар | 2,56
14 | Дождевальная установка Vallty круговая | шт | 3
15 | Радиус (длина) | м | 455
16 | Расход воды | л/с | 59
17 | Расчетное давление | бар | 2,77
Технико-экономические показатели
18 | Дождевальная установка Vallty круговая | шт | 1
19 | Радиус (длина) | м | 680
20 | Расход воды | л/с | 120
21 | Расчетное давление | бар | 3,41
Стоимость и продолжительность строительства |  |  | 
22 | Полная базисная стоимость | тыс.руб. | 14710,22
23 | Полная стоимость в текущих ценах | тыс.руб. | 145739,34
24 | Продолжительность строительства | мес | 7

## Slide 31
Урожайность более 700 центнеров с 1 гектара
31
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
Выращивание картофеля на орошаемых землях
ООО «Фермерское хозяйство Пуцко»

## Slide 32
32
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»
ООО «Фермерское хозяйство Пуцко»
Урожайность более 700 центнеров с 1 гектара
Выращивание картофеля на орошаемых землях

## Slide 33
Продолжение и расширение тесного сотрудничества с органами АПК Брянской области в целях увеличения площадей мелиорированных земель за счет реконструкции и ввода новых мелиоративных систем, проведения культуртехнических работ и внесения химмелиорантов понижающих кислотность почв.
Увеличение дохода от внебюджетной деятельности с направлением средств на эксплуатацию государственных мелиоративных систем находящихся на балансе учреждения.
Совершенствование кадрового состава учреждения, путем повышения квалификации сотрудников и трудоустройства молодых специалистов.
33
Первоочередные планы ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2019 год
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ»